**12.03.2018г. № 8**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЯНДАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОКРОВКА»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О противопаводковых мероприятиях в весенне-летний период на территории МО«Покровка» в 2018 году**

 В целях реализации Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также своевременного обеспечения безопасности населения в период ледохода и весенне-летних паводков, предотвращения и минимизации материального ущерба:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План мероприятий, связанных с половодьем в весенне-летний период на территории МО «Покровка» в 2018 году, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории МО «Покровка»

2.1. Организовать работу по выполнению Плана мероприятий, связанных с половодьем в весенне-летний период на территории МО «Покровка» в 2018 году.

2.2. Создать противопаводковые комиссии или назначить ответственных лиц с целью контроля выполнения мероприятий и работ, связанных с половодьем в весенне-летний период 2018 года.

2.3. Оперативную информацию о паводковой обстановке передавать по утверждённым схемам взаимодействия, приёма и передачи информации в администрацию МО «Покровка»

3. Координацию действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенне-летними паводками, возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации МО «Покровка»

5. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте муниципального образования «Покровка».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации МО «Покровка»: А.В. Багинов

Приложение

к распоряжению главы администрации

 от 12.03.2018 г. № 8

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка 2018г.**

1 Организация работы рабочей группы в поселении, в организациях, учреждениях, разработка планов их работы до 25.03.2018 г.

2 Обследование населенных пунктов, сельскохозяйственных и других объектов, расположенных в зоне затопления. Составление плана временного отселения жителей, вывоза материальных ценностей, вывода сельскохозяйственных животных.

3. Обеспечение транспортом, питанием, необходимыми коммунальными услугами в местах временного размещения людей.

4. Создание на объектах, подвергающихся затоплению спасательных постов и аварийно-спасательных бригад, обеспечение их необходимым оборудованием и инвентарем, запасом материалов,

5. Проведение обследования населения в зонах возможного подтопления на предмет выявления больных и немощных людей, принятие мер по их отселению или оказанию помощи на месте жительства

6.Определение потребностей в материально-технических продовольственных и финансовых ресурсах для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, создание (пополнение) их запасов до необходимого уровня, уточнение порядка их использования

6. Определение необходимого объема работ по ремонту разрушенных паводком автодорог, создание запасов строительных материалов.

8 Уточнение плана мероприятий по охране общественного порядка на территориях, находящихся в зоне затопления

9 Проведение подготовительных работ по защите водоисточников и организации подвоза воды в населенные пункты, расположенные в районах возможного затопления

11. Проведение тренировок по оповещению населения, развертывания сил и средств для эвакуации при необходимости

12. Организация дежурств в администрации на период паводка

13. Принятие мер по недопущению выхода на лед (плотина за Шехаргуном) жителей на период паводка , установка запрещающего знака.