РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН

Администрация муниципального образования « Покровка »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

от 25.02.2014 г. № 10 с. Покровка

Об утверждении плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в паводковый период

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 [N 68-ФЗ](consultantplus://offline/ref=614979FB59638F5E58C4ABD1B7F4DA7D2D4D586A0E8C342841CB0307C8FA6B5E1DB62EF41C0C875DR9SFI) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 06.10.2003 [N 131-ФЗ](consultantplus://offline/ref=614979FB59638F5E58C4ABD1B7F4DA7D2D4C57650A8A342841CB0307C8RFSAI) **"**Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 30.12.2003 [N 794](consultantplus://offline/ref=614979FB59638F5E58C4ABD1B7F4DA7D2D4C5763068A342841CB0307C8FA6B5E1DB62EF41C0C8550R9S3I) ***"***О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в целях совершенствования организации защиты населения и территории МО «Покровка» от чрезвычайных ситуаций и руководствуясь Уставом МО «Покровка»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в паводковый периодсогласно [приложению N 1.](http://staroyksarka.shem.pnzreg.ru/ndocs/2013/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/JBDTGBH1/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A7%D0%A1.doc#sub_1000#sub_1000)

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике МО «Покровка» .

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возлагаю за собой

Глава администрации МО «Покровка»

Мешков Т.В.

   Приложение № 1

План

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении | | |
| **Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период** | | | | | | | |
| 1 | Выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка: | | до 20 марта | Администрация  МО «Покровка»  Комиссия по ЧС | | |  |
|  | |
| 2 | Заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций | | 14 марта,  13 мая,  19 августа,  21 октября | Администрация  МО «Покровка»  Комиссия по ЧС | | |  |
| 3 | Разработка плана подготовки к весеннему паводку 2013 года и выполнение противопаводковых мероприятий | |  | Администрация  МО «Покровка»  Комиссия по ЧС | | |  |
| 4 | Проведение технического освидетельствования мест массового отдыха населения . | | до 4 июня | Администрация  МО «Покровка»  Комиссия по ЧС | | |  |
|  |  | |  |  | |  | |
| 5 | Согласование и утверждение Планов основных мероприятий организаций поселения на 2013 год | | до 20 марта | Администрация  МО «Покровка»  Комиссия по ЧС | |  | |

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в паводковый период