**05.08.2021 г. № 33**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Покровка»**

**ГЛАВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧИСТАЯ ВОДА НА ТЕРРИТОРИИ МО «ПОКРОВКА» НА 2021-2025 ГОДЫ**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Подпрограммой «Чистая вода на 2021-2025 годы» государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области на 2021-2025 годы» утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 г. № 915, руководствуясь Уставом МО «Покровка»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Чистая вода на территории МО «Покровка» на 2021-2025 годы».

2. Признать утратившим силу постановление главы от 23.09.2019 г. №51/1 «Об утверждении муниципальной целевой программы Чистая вода на территории МО «Покровка» на 2021-2025годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Покровка».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО «Покровка»

Багинов А.В.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ЧИСТАЯ ВОДА НА ТЕРРИТОРИИ МО «ПОКРОВКА»**

**НА 2021-2025 ГОДЫ**

с. Покровка

2021 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЧИСТАЯ ВОДА» МО «ПОКРОВКА» НА 2021-2025 ГОДЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  характеристик Программы | Содержание характеристик Программы |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Чистая вода» муниципального образования «Покровка» на 2021-2025 годы. (далее - Программа) |
| Основные разработчики Программы | Подпрограмма «Чистая вода на 2021-2025 годы» государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области на 2021-2025 годы» утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 г. № 915 |
| Администратор  Программы | Администрация муниципального образования «Покровка» Баяндаевского района Иркутской области. |
| Исполнители Программы | Администрация МО «Покровка» Баяндаевского района Иркутской области. |
| Цель Программы | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах. |
| Задачи Программы | Для достижения указанных целей предлагаются к решению следующие задачи:  1. Разработка проектно-сметной документации на строительство централизованной системы водоснабжения в с. Покровка Баяндаевского района Иркутской области;  2. Получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию;  3. Строительство централизованной системы водоснабжения в с. Покровка Баяндаевского района Иркутской области. |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется c 2021 по 2025 годы. |
| Объемы и источники  финансирования  Программы | 108 723 500 рублей всего, из них  - местный бюджет -  75581 рублей  - областной бюджет – 7 481519 рублей  - федеральный бюджет – 101 166 400 рублей |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Ожидается, что в результате реализации Программы будут достигнуты рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам, что приведет к обеспечению безопасности граждан поселения в пожароопасные периоды и к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений. |
| Управление и контроль за ее реализацией | 1. Организацию работ по реализации Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Покровка»  2. Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется Администрацией муниципального образования «Покровка».  3. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Администрация муниципального образования «Покровка» |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Программа разработана с целью обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Подпрограммой «Чистая вода на 2021-2025 годы» государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области на 2021-2025 годы» утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 г. № 915, Уставом МО «Покровка».

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

ВОДОПРОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МО «Покровка»

Село Покровка - центр Баяндаевского района Иркутской области, расположен в 125 км. от г. Иркутска. Централизованная система водоснабжения с. Покровка отсутствует. Население муниципального образования «Покровка» составляет 809 человек, из расчета потребления воды 150 литров на человека в месяц 804\*150\*12 = 1 447 200 литров в год или 1447,2 куб. м. воды на питьевые цели.

Проблема качества питьевой воды – предмет особого внимания общественности, органов власти, органов санитарно-эпидемиологического надзора и окружающей среды. Особенно остро стоит эта проблема также в связи с тем, что подземные источники водоснабжения не соответствуют по органолептическим показателям ( цветности, мутности и по содержанию вредных веществ требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» и Сан ПиНа 2.1.4.107-01 «Питьевая вода».

На территории муниципального образования «Покровка», имеется одна водоскважина. Подвоз жителям питьевой воды осуществляется одной водовозкой ГАЗ.

В селе Покровка расположено «Покровская» СОШ, детский сад «Улыбка, Физкультурно - спортивный комплекс. Централизованное водоотведение отсутствует. Для качественного и своевременного водоснабжения населения необходимо строительство круглогодичных водопроводных сетей по селу Покровка. Строительство водопровода позволит обеспечить питьевой водой 202 двора, что снимет нагрузку по подвозу воды населению автотранспортом.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

1) Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах. Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Создание условий для привлечения долгосрочных внебюджетных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения в соответствии с действующим законодательством в части долгосрочного тарифообразования в жилищно-коммунальном комплексе, развития механизмов государственно-частного партнерства и экологического законодательства.

2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, развитие инфраструктуры в области водоотведения.

3. Разработка проектно-сметной документации по строительству локального водопровода в МО «Покровка»

4. Строительство централизованной системы водоснабжения в с. Покровка Баяндаевского района Иркутской области;

Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели Программы и направлены на стимулирование притока долгосрочных внебюджетных инвестиций в объекты жилищно-коммунального хозяйства (в случае, если не нарушаются критерии доступности коммунальных услуг для потребителей), а также на поддержку мероприятий в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения и мероприятий в населенных пунктах.

Мероприятия программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения реализуются с 2021 по 2025 год.

2) Целевые индикаторы и показатели результативности

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

По результатам оценки эффективности Программы может быть принято решение о корректировке на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или досрочном прекращения реализации Программы начиная с очередного финансового года. Прекращение реализации Программы осуществляется при условии отсутствия необходимости в проведении мероприятий Программы.

При изменении объемов бюджетного объема финансирования и привлечения инвесторов для осуществления Программы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов.

РАЗДЕЛ 3. **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств областного бюджета и бюджета муниципального образования «Покровка». Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных областным бюджетом и бюджетом муниципального образования «Покровка» на соответствующий финансовый год.

Потребность в финансировании Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы** | **Объем финансирования, руб.** | | | |
| **Финансовые средства, всего** | **В том числе**  **по источникам:** | | |
| **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |
| **Всего за весь период** | **108723500** | **101166400** | **7481519** | **75581** |
| **В том числе по годам:**  **2019 год**  **2020 год**  **2021 год**  **2022 год**  **2023 год**  **2024 год** | **3299000**  **105424500** | 101166400 | 3266000  4215519 | 33000  42581 |
|  |  |  |  |  |

Все цифры являются прогнозными.

**РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Управление реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования «Покровка».

Администрация муниципального образования «Покровка» несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Администрацией муниципального образования «Покровка» выполняются следующие основные задачи:

-экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

-подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

-корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия муниципального и областного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

-мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Администрация муниципального образования «Покровка» выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между администрацией муниципального образования «Покровка» и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в таблице (Приложение1) по этапам и объектам строительства системы водоснабжения осуществляется администрацией муниципального образования «Покровка».

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования «Покровка».

Исполнитель Программы – администрация муниципального образования «Покровка»:

- ежемесячно собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования «Покровка».

**РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

Перечень мероприятий по строительству формируется на основании утвержденной в установленном порядке проектной документации и заключений государственной вневедомственной экспертизы с учетом объемов капитальных вложений, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Мероприятия по реализации Программы представлены в Приложении № 1 к программе и разработаны в следующих направлениях:

1.Строительство объекта водоснабжения, включая выполнение проектно - изыскательских, строительно-монтажных работ.

2. В процессе эксплуатации объекта водоснабжения необходим постоянный контроль за правильной эксплуатацией и техническим состоянием оборудования и зон санитарной охраны.

3. Механизм реализации данной программы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕССКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- приведение качества и количества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие действующим требованиям по безопасности;

- повышение надежности и стабильности работы систем водоснабжения поселения;

- рациональное использование водных ресурсов;

- сокращение количества жалоб и претензий к качеству и количеству питьевой воды, подаваемой населению в соответствие действующим требованиям о безопасности;

- приведение источников водоснабжения в соответствие с санитарными правилами, включая наличие зон санитарной охраны.

Для исключения негативных последствий реализации мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Для оценки эффективности реализации программы необходимо соотнести степень достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Глава МО «Покровка» Багинов А.В

Мероприятия по реализации Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | | Объем финансирования (руб.) | | | | | | Ожидаемые результаты | Исполнитель мероприятия |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по «Строительству локального водопровода в МО «Покровка» Баяндаевского района Иркутской области» | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | | - | - | 3266000  33000 | - | - | - | Проектно-сметная документация на строительство объекта водоснабжения | Администрация МО «Покровка», проектная организация  ООО Дзержинский |
| Всего | | | |  |  | 3299000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство централизованной системы водоснабжения в с. Покровка Баяндаевского района Иркутской области» | | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | - | - |  | 101166400    4215519  42581 | - | - | Ввод объекта в эксплуатацию | Строительная организация |
| Всего | | | |  |  |  | 105424500 |  |  |  | |